## Slide 1
부산대학교 AI융합교육원 인턴십 — Physical AI 프로젝트 (데스크 오브젝트 정리 로봇)
중간 보고서
AI 기반 데스크 오브젝트 인식·분류 정리 로봇 — 책상 위 물건을 지정 수거함으로 정리
목표 · 현재 진행 상황 · 남은 할 것 · 이슈 사항
작성자 김태익 · 팀원 정의찬 · 지동현
작성일 2026. 10. .
2026 FOUNDREAMER 인턴십 · Physical AI 프로젝트 중간 보고서
지도 (정) 김세영 이사(CPO) · (부) 홍봉희 교수

## Slide 2
프로젝트 목표 (Goal)
01 목표
2026 FOUNDREAMER 인턴십 · 중간 보고서
2
00%
대표 지표 — (지표명)
현재 달성치 / 목표치 · 측정 기준 입력
지표 | 목표치 | 현재 (중간) | 상태
최종 목표
(최종 시연 시나리오 · 달성 수준(최소 / 중간 / 최대) 입력)
중간 점검 요약
(목표 대비 현재 위치 한두 줄 요약)

## Slide 3
현재 진행 상황 — 요약
02 진행 상황
2026 FOUNDREAMER 인턴십 · 중간 보고서
3
객체 인식 (YOLO)
(완료 내용 · 핵심 수치 입력)
데이터셋 · 라벨링
(완료 내용 · 핵심 수치 입력)
전체 진척 요약
(완료 내용 · 핵심 수치 입력)
로봇 구동 · 파지
(완료 내용 · 핵심 수치 입력)
정책 학습 (ACT)
(완료 내용 · 핵심 수치 입력)
통합 파이프라인
(완료 내용 · 핵심 수치 입력)
기타 · 환경
(완료 내용 · 핵심 수치 입력)

## Slide 4
현재 진행 상황 — 주차별
02 진행 상황
2026 FOUNDREAMER 인턴십 · 중간 보고서
4
계획 대비 실제 진행. 상태: 완료 / 진행 중 / 지연 / 예정
주차 | 단계 | 계획 작업 | 실제 진행 · 산출물 | 상태
1주차 | 로봇 구동 | 대면 — 로봇–PC 연결 · 텔레오퍼레이션 구동 · 인사 동작 구현 비대면 — 리포지토리 · 개발 환경 구축 |  | 
2주차 | 환경 구성 · 수집 | 대면 — 카메라 2대 캘리브레이션 · 인식 이미지 촬영 비대면 — 인터페이스 규약 정의 · 라벨링 |  | 
3주차 | 파지 1차 | 대면 — 고정 좌표 파지 · 이송 실물 테스트 비대면 — 객체 탐지 · 분류 베이스라인 학습 |  | 
4주차 | 인식 · 좌표 연동 | 대면 — 인식 결과 → 로봇 좌표 변환 연동 비대면 — 인식 성능 개선 · 재학습 |  | 
5주차 | 파지 2차 · 판정 | 대면 — 인식 기반 파지 실물 테스트 · 성공/실패 판정 기준 정의 비대면 — 실패 유형 분석 |  | 
6주차 | 시연 데이터 수집 | 대면 — 텔레오퍼레이션으로 파지 시연 100 에피소드 수집 비대면 — 데이터셋 정제 · 학습 파이프라인 준비 |  | 
7~8주차 | 베이스 정책 · 보정 | 대면 — 7주 베이스 정책 실물 검증 · 8주 보정 정책 실물 튜닝 비대면 — 7주 모방학습 베이스 정책 학습 · 8주 강화학습 보정 학습 |  | 
9주차 | 통합 · 평가 | 대면 — 전체 파이프라인 통합 · 30회 지표 측정 비대면 — 결과 정리 · 여유 시 open-vocabulary |  | 
10주차 | 마무리 | 대면 — 시연 리허설 비대면 — 발표자료 준비 |  | 

## Slide 5
남은 할 것 (To-do)
03 남은 할 것
2026 FOUNDREAMER 인턴십 · 중간 보고서
5
중간 이후 남은 작업. 우선순위: M(필수) · S(완성도) · C(여유 시)
No. | 항목 | 세부 내용 | 예정 주차 · 담당 | 우선순위
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 

## Slide 6
이슈 사항 (Issues)
04 이슈
2026 FOUNDREAMER 인턴십 · 중간 보고서
6
진행 중 발생한 문제와 대응. 상태: 결정 필요 / 대응 중 / 해결
No. | 이슈 | 원인 · 영향 | 대응 방안 | 상태
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  |